У К Р А Ї Н А

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

# ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

засідання постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу

П Р О Т О К О Л № 23

засідання постійної комісії Запорізької обласної ради

сьомого скликання з питань будівництва, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу

| 07 серпня 2019 року | 11-00 | зала 300 |
| --- | --- | --- |

Присутні:

| Голова комісії: |  | Рєпкін О.О. |
| --- | --- | --- |
| Секретар комісії: |  | Тарасов В.Г. |
| Члени комісії: |  | Бєліков О.Ю., Кірков О.Ф., Машинський О.М. |
| Відсутні: |  | Ільїн М.І., Ружин Ю.М., Будянський О.В., Бусько В.М. |

В засіданні прийняли участь:

| Барановська Марина Володимирівна | - | директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| Івко Андрій Володимирович | - | начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області |
| Тімохін Олександр Андрійович | - | в.о. директора ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» |
| Тімченко Геннадій Анатолійович | - | директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» |

Головуючий:

Рєпкін Олександр Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Профільні питання

- Про внесення змін до Положення про територіальний дорожній фонд Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької обласної ради      від 01.03.2018 № 56.

- Про заходи із забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту, експлуатаційного утримання та збереження  автомобільних доріг загального користування на території Запорізької області, що здійснені в І півріччі 2019 року та запланованих та ІІ півріччя поточного року, в тому числі стосовно підготовки до осінньо-зимового періоду.

- Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Запорізькій області від 27.06.2019 № 22/1046 щодо  фінансування коригування стадії «Проект» по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)».

- Про розгляд відповіді Запорізької обласної державної адміністрації від 31.07.2019 № 06716/08-54 щодо фінансування коригування стадії «Проект» по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)».

- Про розгляд листа від Чернігівської районної ради від 16.07.2019                 № 01-13/159 щодо ліквідації Чернігівського дорожньо-ремонтного пункту.

- Про розгляд листа Оріхівської міської ради від 15.07.2019 № 03-05/1075 щодо включення до програми «Питна вода Запорізької області» об’єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини №13» за адресою: західна частина міста Оріхів Запорізької області» вартістю 190,223 тис. грн.

- Про розгляд листа обласної ради від 05.08.2019 № 3369/01-16 щодо розгляду питання закінчення строку дії контракту керівника комунальної установи «Чернігівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради Славова Миколи Вікторовича.

- Про розгляд відповідей Запорізької обласної державної адміністрації від 04.07.2019 №06460/08-08 та від 17.07.2019 № 06645/08-54 щодо ремонту автомобільної дороги від смт. Якимівка через с. Новоданилівка, с. Таврійське, с. Переможне до с. Чорноземного Якимівського району Запорізької області.

ХІД ЗАСІДАННЯ

- СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про територіальний дорожній фонд Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької обласної ради      від 01.03.2018 № 56.

| Доповідач: | Кірков Олександр Федорович | - | член постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| Співдоповідач: | Барановська Марина Володимирівна | - | директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації |
|  | Тімченко Геннадій Анатолійович | - | директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» |

ВИСТУПИЛИ: Рєпкін О.О., Тарасов В.Г.,  Бєліков О.Ю., Машинський О.М. ВИРІШИЛИ:

1) підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про територіальний дорожній фонд Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької обласної ради  від 01.03.2018 № 56» та рекомендувати його до розгляду на сесії Запорізької обласної ради;

2) рекомендувати Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізькій обласній державній адміністрації:

2.1) опрацювати механізм залучення постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу до процесу формування та погодження переліків об’єктів, а саме:

- перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету;

- перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць  і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в Запорізькій області згідно з експериментом;

- перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів, які є складовими автомобільних доріг державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах), та перелік об’єктів, що фінансуються виключно за рахунок коштів обласного бюджету.

2.2) направити свої пропозиції щодо вищезазначеного питання до постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу в термін до 20.08.2019.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про заходи із забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту, експлуатаційного утримання та збереження  автомобільних доріг загального користування на території Запорізької області, що здійснені в І півріччі 2019 року та запланованих та ІІ півріччя поточного року, в тому числі стосовно підготовки до осінньо-зимового періоду.

| Доповідач: | Кірков Олександр Федорович | - | член постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| Співдоповідач: | Барановська Марина Володимирівна | - | директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації |
|  | Тімченко Геннадій Анатолійович | - | директор ДП «Місцеві дороги Запорізької області» |

ВИСТУПИЛИ: Рєпкін О.О., Тарасов В.Г.,  Бєліков О.Ю., Машинський О.М.

ВИРІШИЛИ:

рекомендувати керівництву ДП «Місцеві дороги Запорізької області»:

- направити постійній комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу до відома та подальшого опрацювання узагальнену інформацію щодо весняного обстеження доріг місцевого значення у розрізі районів Запорізької області, а також в подальшому постійно направляти таку інформацію, після її формування, за результатами осіннього та весняного обстежень відповідно;

-  щоквартально (станом на початок звітного кварталу) направляти постійній комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу до відома та подальшого опрацювання  інформацію щодо стану робіт на замовлення ДП «Місцеві дороги Запорізької області» на дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

-  направити постійній комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу до відома та подальшого опрацювання договір між ДП «Місцеві дороги Запорізької області» та ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна», який планується заключити з метою розробки нормативних документів щодо експлуатаційного утримання доріг місцевого значення у розрізі районів Запорізької області.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Служби автомобільних доріг у Запорізькій області від 27.06.2019 № 22/1046 щодо  фінансування коригування стадії «Проект» по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)» та відповіді Запорізької обласної державної адміністрації від 31.07.2019 № 06716/08-54 щодо фінансування коригування стадії «Проект» по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)»

| Доповідач: | Рєпкін Олександр Олександрович | - | голова постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| Співдоповідач: | Івко Андрій Володимирович | - | начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області |
|  | Барановська Марина Володимирівна | - | директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації |

ВИСТУПИЛИ: Кірков О.Ф., Тарасов В.Г.,  Бєліков О.Ю., Машинський О.М.

ВСТАНОВИЛИ: що наразі триває коригування стадії «Проект» по об'єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук)- Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»)», вже виконано та проведено розрахунки з державного бюджету робіт на суму 20,1 млн. гривень, ще передбачено виконання робіт на 4,9 млн. гривень. Для завершення коригування необхідно ще 30,6 млн. гривень.

Начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко зазначив, що, у разі завершення коригування стадії «Проект» у поточному році, можливо буде продовжити будівництво мостових переходів через р. Дніпро в м. Запоріжжі вже у 2020 році, та повідомив щодо домовленості про додаткове  виділення коштів з міського  бюджету у розмірі 15,0 млн. гривень (що додатково підтверджено листом т.в.о. голови облдержадміністрації Елли Слепян до Запорізької обласної ради «Про коригування стадії «Проект»), а також ще 15 млн. гривень мають надійти від Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору).

ВИРІШИЛИ:  інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про розгляд листа від Чернігівської районної ради від 16.07.2019 № 01-13/159 щодо ліквідації Чернігівського дорожньо-ремонтного пункту.

| Доповідач: | Рєпкін Олександр Олександрович | - | голова постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| Співдоповідач: | Тімохін Олександр Андрійович | - | в.о. директора ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» |

ВИСТУПИЛИ: Кірков О.Ф., Тарасов В.Г.,  Бєліков О.Ю., Машинський О.М.

ВСТАНОВИЛИ: що заходи, що вимушене вживати ДП «Запорізький облавтодор» по оптимізації структури та чисельності є результатом відсутності для підприємства, що належить до державного сектору економіки, замовлень на виконання дорожніх обсягів робіт, а значить і відсутності дохідної частини для забезпечення дієздатності підрозділів.

Перший крок в цьому напрямку було здійснено ще в 2015 році, коли було проведено реорганізацію філії «Чернігівський райавтодор», створення на її базі Чернігівського ДРП і приєднання його до філії «Токмацький райавтодор».

Після реорганізації, за період з 2015 року по 2019 рік з боку Чернігівської райдержадміністрації не булб жодного наміру здійснити певні кроки щодо збереження хоча б уже реорганізованого Чернігівського дорожнього підрозділу і залучити його до виконання робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів. Підтвердження цьому - повна відсутність протягом 4-х років фактичного виконання на замовлення місцевих органів  самоврядування.

А відсутність достатньою рівня дохідної частини - це не відшкодовані витрати та відсутність джерела для надходження коштів і спрямування їх на покриття цих витрат, насамперед, для виплати заробітної плати та податків, що ускладнює фінансовий стан, створює заборгованість та напругу в колективі.

Для забезпечення беззбиткової діяльності Чернігівського ДРП та відшкодування витрат на оплату праці працівників в кількості 10 осіб, при рівні заробітної плати 6000 грн., даному підрозділу в рік необхідно виконувати обсяги робіт на рівні 3,6 млн.грн., що в середньому на місяць складає 300 тис. грн.

За 7 місяців поточного року фактично виконаний обсяг робіт Чернігівськім ДРП на дорогах загального користування державного та місцевого значення склав орієнтовно 1 млн. грн., що в двічі менше від потреби, а замовлення на виконання дорожніх робіт силами Чернігівського ДРП за рахунок коштів місцевих бюджетів саме в Чернігівському районі зовсім відсутні.

З огляду на викладене, а також приймаючи до уваги стурбованість з боку Чернігівської громади долею Чернігівського дорожнього підрозділу та великим бажанням вжити заходи щодо його збереження, а не ліквідації та позицією щодо доцільності збереження в районі існуючої дорожньої організації, тим паче напередодні зимового періоду керівництво ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»  запропонувало Чернігівській райдержадміністрації вжити реальні заходи щодо залучення підрозділу до виконання робіт не тільки до кінця року, а й в майбутньому.

ВИРІШИЛИ:  інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Оріхівської міської ради від 15.07.2019 № 03-05/1075 щодо включення до програми «Питна вода Запорізької області» об’єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини №13» за адресою: західна частина міста Оріхів Запорізької області» вартістю 190,223 тис. грн.

| Доповідач: | Рєпкін Олександр Олександрович | - | голова постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |

ВИСТУПИЛИ: Кірков О.Ф., Тарасов В.Г.,  Бєліков О.Ю., Машинський О.М.

ВИРІШИЛИ:

1) направити до Запорізької обласної державної адміністрації копію листа Оріхівської міської ради від 15.07.2019 № 03-05/1075 щодо включення до програми «Питна вода Запорізької області» об’єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини №13» за адресою: західна частина міста Оріхів Запорізької області»;

2) рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації розглянути можливість включення до програми «Питна вода Запорізької області» зазначеного вище об’єкту, та його фінансування у 2019 році, та надати відповідь заявнику (копію відповіді направити до відома постійній комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу).

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про розгляд листа обласної ради від 05.08.2019 № 3369/01-16 щодо розгляду питання закінчення строку дії контракту керівника комунальної установи «Чернігівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради  Славова Миколи Вікторовича.

| Доповідач: | Рєпкін Олександр Олександрович | - | голова постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |

ВИРІШИЛИ:  інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

- СЛУХАЛИ: Про розгляд відповідей Запорізької обласної державної адміністрації від 04.07.2019 №06460/08-08 та від 17.07.2019 № 06645/08-54 щодо ремонту автомобільної дороги від смт. Якимівка через с. Новоданилівка, с. Таврійське, с. Переможне до с. Чорноземного Якимівського району Запорізької області.

| Доповідач: | Рєпкін Олександр Олександрович | - | голова постійної комісії |
| --- | --- | --- | --- |

ВИРІШИЛИ:  інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  | за | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | проти | 0 |
|  | утримались | 0 |

Голова

постійної комісії                                                             О.РЄПКІН

Секретар

постійної комісії                                                              В.ТАРАСОВ