

**У К Р А Ї Н А**

**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА**

# ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

**обласної ради з питань екології, охорони надр та**

**раціонального природокористування**

П Р О Т О К О Л № 12

виїзного засідання постійної комісії з питань екології, охорони надр та раціонального природокористування спільно з представниками ВП «Екокрай»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***18 серпня 2021 року*** | | | ***с. Водяне*** | ***8.30*** | |
| **Присутні:** | |  | Чумаченко І.М., Пастушенко М.М. | | |

**Присутні члени Екокраю:** Рильський О.Ф., Воронова Н.В., Манідіна Є А.., Агарков О. Д.

**Запрошені:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карпій С.В. | **-** | в.о. директора  Департаменту охорони довкілля облдержадміністрації |
| Афанасьев О.М. |  | член виконкому Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади, депутат |
| Єрмаков С.Ю. |  | Водянський сільський голова |
| Гаврилюк В. |  | директор Нікопольського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ |
| Рогачов Р. |  | головний інженер підрядника, який забезпечує установку свердловин в с. Водяне Василівського району |
| Волков А. |  | директор Племзавода  «Степовий» |
| ТВ-5 |  |  |

**Головуючий:** Чумаченко І.М.

.

**Порядок денний:**

1. Про стан реконструкції гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення.

2. Про водопровідні та каналізаційні мереж, які потребують реконструкції.

**Хід засідання:**

**1. СЛУХАЛИ:** Про стан реконструкції гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення.

**Виступили:**  Сергій Єрмаков,  який показав приміщення мешканців сільської ради, що постраждали цього літа від надмірної кількості опадів. Всі підвальні приміщення були повністю затоплені водою, яка поступово відходить завдаючи шкоди фундаментам будівель і врожаю сільськогосподарської продукції в теплицях. Якщо не вживати запобіжних заходів, на мешканців чекає катастрофа.

 Віталій Гаврилюк, доповів, що старі свердловини поступово виходять зі строю, а фінансування з боку держави не надходить. Останніми роками фінансуються тільки  захищені статті, а саме: комунальні послуги та мінімальна заробітна плата штатних працівників. За таких економічних умов не ведеться належне обслуговування та оновлення системи відведення підземних вод, особливо ця проблема загострюється в періоди підвищеної вологості.

Руслан Рогачов,  розповів про принципи дії свердловин, які забезпечують відведення води у Каховське водосховище. Термін запуску першої свердловини в середньому складає 1 тиждень, після чого починають свердлити наступну, а на першій паралельно проводиться монтаж фільтраційного обладнання та насосної установки. Через сильне підтоплення необхідно підбирати місця, які не дуже постраждали і саме в них розпочинають будівельні роботи. За рахунок коштів обласного екофонду відповідні роботи планують завершити в листопаді 2021 року, планується введення 20 свердловин, які забезпечать нормальні умови проживання в цьому районі.

Рильський О.Ф., зазначив, що метод застосування свердловин є єдиним технічним методом вирішення проблеми підтоплення в районі зарегульованого русла р. Дніпро в каскад Дніпровських водосховищ. Тому ця проблема на сьогоднішній день суто соціальна і потребує комплексного вирішення з боку держави, місцевої влади та територіальних громад.

**Вирішили:** Взяти на контроль щодо надходження і реалізації коштів з обласного екофондцу на будівництво свердловин в с. Водяне підрядною організацією та надати оцінку ефективності роботи свердловин щодо ліквідації наслідків підтоплення.

**2. СЛУХАЛИ:** Про водопровідні та каналізаційні мереж, які потребують реконструкції.

**Виступили:**

Представники с. Заповітне, які окреслили проблему з заміною каналізаційної системи, показали її стан на сьогоднішній день.

Анатолій Волков, який зазначив, що його підприємство забезпечує виконання багатьох соціальних програм з розвитку села Заповітне. Комісія на власні очі побачила дійсно розвинену структуру і доглянутість території, яка є взірцем для інших громад Запорізької області. Тому окреслена проблема з каналізаційною системою отримала підтримку всіх членів комісії.

С.В. Карпій розповів про механізм реалізації такого проєкту і запевнив, що Департамент охорони довкілля готовий надати будь-яку консультативну допомогу.

Пастушенко М.М. запевнив, що мешканці села отримають всю необхідну підтримку в реалізації проекту щодо відновлення каналізаційної системи.

**Вирішили:** Розробити етапи реалізації проекту та розглянути можливість виділення коштів на даний проект з обласного екофонду.

Голова комісії Ігор ЧУМАЧЕНКО