**У К Р А Ї Н А**

**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА**

# ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

**обласної ради з питань екології, охорони надр та**

**раціонального природокористування**

**П Р О Т О К О Л № 8**

виїзного засідання постійної комісії з питань екології, охорони надр та раціонального природокористування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***09 червня 2021 року*** | ***Новоолександрівська сільська рада*** | ***11.00*** |

Членів комісії – 7 чоловік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Присутні:** |  | Чумаченко І.М., Матвієнко В.В., Кравчун О.С., Путря С.В. |
| **Відсутні:****Присутні члени ВП «Екокрай»:** |  | Білий О.Г., Желєва Л.Б., Пастушенко М.М. Воронова Н.В., Рильський О.Ф. |

**Запрошені:**

Шустов В.В. – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації

Грабчилєва Л.Л. – заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Карпій С.Є. – в.о. директора Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації

Машай О.В. – начальник управління комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради

Корнієнко О.Ю. – Новоолександрівський сільський голова

Бойко В.Ю. – представник генерального підрядника ПП «Мадест»

Мороз І.А. – депутат Новоолександрівської сільської ради, інспектор з інфраструктури та благоустрою

ТВ-5

[Чумаченко Ігор Миколайович](https://www.zor.gov.ua/content/chumachenko-igor-mykolayovych) - головуючий засідання

[Воронова Наталія Валентинівна](http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=37095&lang=ukr&news_code=voronova-nataliya-valentinivna)-  секретар засідання

**Порядок денний:**

1. Про хід виконання природоохоронного заходу «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

2.  Про лист Новоолександрівської сільської ради від 19.05.2021

№ 02-24/433 «Щодо загострення екологічної проблеми з питною водою».

3. Про огляд технічного стану шламонакопичувача Запорізького алюмінієвого комбінату, який на сьогоднішній день не обслуговується.

4. Про критичну ситуацію з постачання питної води в с. Юліївка Новоолександрівської сільської ради.

**Хід засідання**

 **I. СЛУХАЛИ**: «Про хід виконання природоохоронного заходу «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

**Доповідач:** Корнієнко О.Ю. – Новоолександрівський сільський голова, який доповів про отримання 30% з екологічного фонду на реалізацію проєкту з відведення каналізаційних стоків, загальна вартість якого складає 11,4 млн. грн, 2 мільйони власні кошти громади.

**Виступили:** Чумаченко І.М., Шустов В.В., Грабчилєва Л.Л., Карпій С.Є., Бойко В.Ю., Рильський О.Ф., Машай О.В..

Комісія впевнилася, що закуплено необхідні матеріали та відбувається заміна каналізаційної труби на ділянці її перетину траси Москва-Сімферополь (М-18). Підрядники за планом повинні завершити роботи до жовтня, але обіцяють зробити це раніше.

Комісія звернула увагу щодо  неможливості використання коштів обласного екофонду для відновлення придомових територій та благоустрою території.

**Вирішили:** рекомендувати підрядникам робіт пришвидшити темпи проведення робіт, а саме до періоду погіршення погодних умов восени.

 **ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 4

 «проти» - 0

 «утримались» - 0

 усього - 4

 **2. СЛУХАЛИ**: Про лист Новоолександрівської сільської ради від 19.05.2021 № 02-24/433 «Щодо загострення екологічної проблеми з питною водою».

**Доповідач:** Корнієнко О.Ю. – Новоолександрівський сільський голова, який ознайомив членів комісії з екологічною проблемою громади та назвав причини її винекненя.

**Виступили:** Чумаченко І.М., Шустов В.В., Карпій С.Є., Рильський О.Ф., Грабчилєва Л.Л., Машай О.В., Мороз І.А,

**Вирішили:** Отриману інформацію взяти до відома.

 **ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 4

 «проти» - 0

 «утримались» - 0

 усього - 4

**3. СЛУХАЛИ**: Про огляд технічного стану шламонакопичувача Запорізького алюмінієвого комбінату, який на сьогоднішній день не обслуговується.

**Виступили:** представникЗапорізького алюмінієвого комбінату, який зазначив, що сьогодні підприємство банкрот. Шламонакопичувач  існує з 1984 року, обслуговується згідно плану технічних робіт під науковим консультуванням  Харківського інженерного інституту (про який не відомо керівникам громади - їх не ставлять до відома, які роботи проведені, або плануються проводити), який вже 2 роки поспіль не отримує за це кошти.

Мороз І.А. та Корнієнко О.Ю. доповіли, що проблема в тому, що не вся площа вкрита водою, а це веде до появи пилового забруднення ґрунту, тому через дамбу на відстані, яка значно перевищує санітарну зону в 500 м, спостерігається інтенсивне забруднення ґрунтів, яке видно неозброєним оком. Але представники комбінату стверджують, що за вимогами техніки безпеки для нормального функціонування дамби повинен бути пляж не менше ніж 300 м. Представники стверджують, що в 2000 році було побудовано додаткову споруду для очищення стічних вод з шламонакопичувача. До того часу ця вода, ймовірно, потрапляла до ґрунтових вод і виносилась в Каховське водосховище, потрапляючи у водонапірні горизонти. За технічною документацією така вода загрожує здоров'ю місцевого населення, яке вживає цю воду як питну з колодязів, або використовує для поливу городів. Запорізький  алюмінієвий комбінат не сплачує екоподаток і не відомо за які кошти утримує цей об'єкт (версія - за кошти отримані від оренди приміщень).

**В обговоренні взяли участь:** Чумаченко І.М., Шустов В.В., Карпій С.Є., Рильський О.Ф., Машай О.В., Грабчилєва Л.Л.

**Вирішили:** Рекомендувати Новооександрівській сільській раді:

 1. Спільно з Департаментом захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації направити запити до екологічної інспекції з проханням надати інформацію стосовно останньої перевірки та відібрати проби води і ґрунту  на 4 створах шламонакопичувача, та необхідних контрольних точках за участю керівництва комбінату, громади та зацікавлених громадських активістів. В залежності від результатів експертизи прийняти  відповідні рішення.

 2. Провести робочу зустріч з  Вінницьким підприємством, щодо продажі вмісту шламонакопичувача, як сировини для виготовлення електродів.

 3. Разом з представниками ЗаЛК опрацювати птання стосовно боргів підприємства комбінату за оренду землі і можливістю їх компенсації громаді з метою усунення наслідків екологічної катастрофи.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 4

 «проти» - 0

 «утримались» - 0

 усього - 4

**4. СЛУХАЛИ**: Про критичну ситуацію з постачання питної води в с. Юліївка Новоолександрівської сільської ради.

**Доповідачі:** Корнієнко О.Ю. – Новоолександрівський сільський голова та Мороз І.А. - депутат Новоолександрівської сільської ради, інспектор з інфраструктури та благоустрою, які зауважили, що мешканці с. Юліївка не мають водогону з питною водою і вже 20 років не можуть вирішити питання з питною водою.  Депутати на сьогодні узгоджують питання врізки до центрального водоводу з комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради, які роз'яснили громаді де розташоване оптимальне місце, яке не призведе до руйнування водоводної системи через різницю в тиску на вході і виході з населеного пункту і завірили, що вже на наступний день можна буде отримати лист узгодження. Мешканці купують питну воду за 2.2 грн. за 1 літр, при проведенні водогону ціна за 1 куб. метр води складатиме 0,25-0,26  грн. Також жителі села скаржаться на погану якість води, яка суттєво впливає на стан здоров'я  місцевого населення, оскільки село розташоване на відстані 1.5 км від шламонакопичувача.

**Виступили:** Чумаченко І.М., Шустов В.В., Грабчилєва Л.Л., Карпій С.Є., Рильський О.Ф., Машай О.В.

**Вирішили:** Рекомендувати керівництву  Новоолександрівської сільської ради разом з депутатським корпусом розробити та подати проєкт на ДФРР на червень 2022, зібравши для цього всю необхідну проєкто-кошторисну

документацію, узагальнивши інформацію та об'єднати зусилля з громадами, які географічно межують з громадою, для спільного вирішення проблеми водопостачання та до кінця року розробити проєкт з урахуванням індивідуальних лічильників води.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» - 4

 «проти» - 0

 «утримались» - 0

 усього - 4

|  |  |
| --- | --- |
| Голова комісії |  Ігор ЧУМАЧЕНКО |